Техническое задание на интеграцию CRM «WebStyle» с сервисом MadeTask

Версия: 1.0

Дата: 16 апреля 2026

Автор: Ныркова Екатерина

Оглавление

Блок 1. Анализ текущих процессов (As Is)	1

Блок 2. Проектирование будущего решения (To Be)	4

Блок 3. Интеграция систем (UML-диаграммы)	7

Блок 4. Работа с API MadeTask	10

Блок 5. Документирование и план разработки	15

Приложение. Ссылки на диаграммы	19

Блок 1. Анализ текущих процессов (As Is)

1.1. Схема текущего процесса работы с дизайнерами

1.2. Как ставят задачи дизайнерам

| Действие | Инструмент | Проблема | Потеря времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Написать ТЗ | Word / Google Docs | Версии теряются, нет единого формата | 10-15 мин |
| Отправить задачу | Telegram / WhatsApp | Задача тонет в переписке | 5-10 мин на поиск |
| Прикрепить файлы | Облако / в чат | Ссылки устаревают, файлы теряются | 5 мин |
| Назначить срок | Устно или в чате | Нет контроля, пропускают дедлайны | 1-2 дня задержки |
| Отследить статус | Спросить в чате | Менеджер отвлекается на статус-запросы | 30 мин в день |

1.3. Как проверяют работу

| Действие | Инструмент | Проблема | Потеря времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Получить макет | Чат | Можно пропустить уведомление | 2-4 часа |
| Проверить | Визуально, без чек-листа | Нет единых критериев, пропускают ошибки | Повторные правки |
| Дать правки | Чат | Правки теряются, дублируются | 15-20 мин на задачу |
| Принять работу | Устно или в чате | Нет документального подтверждения | Споры при оплате |

1.4. Как платят

| Действие | Инструмент | Проблема | Потеря времени/ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| Запросить реквизиты | Чат или Excel | Реквизиты меняются без уведомления | Возвраты платежей |
| Проверить реквизиты | Визуально | Ошибки при вводе (1 из 20 платежей) | 500-2000 ₽ за возврат |
| Сформировать платеж | СБП / интернет-банк | Ручной ввод данных | 5-7 мин на платеж |
| Подтвердить оплату | Ждать выписку из банка | Задержка 1-3 дня | Непонятно, оплачено ли |

1.5. Боли и их причины

| Боль | Причина | Тип потери | Количественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи теряются | Нет единого трекера, все в чатах | Время | 30 мин в день на поиск |
| Дублирование информации | ТЗ в одном месте, правки в другом | Ошибки | 2-3 ошибки в неделю |
| Задержки оплаты | Ручной ввод реквизитов, ожидание выписки | Время | 1-5 дней задержки |
| Ошибки в реквизитах | Ручной копипаст из Excel/чата | Деньги | 1 возврат в месяц (~5000 ₽) |
| Нет прозрачности затрат | Только после отчета из банка | Управление | Нельзя контролировать бюджет |
| Ручная работа бухгалтера | Каждый перевод отдельно | Время | 2 часа в день |

Блок 2. Проектирование будущего решения (To Be)

2.1. Роли пользователей в CRM после доработки

| Роль | Права в CRM | Действия |
| --- | --- | --- |
| Менеджер | Полный доступ к проектам и задачам | Создает задачи, назначает дизайнеров, принимает работу, видит статус оплаты |
| Дизайнер (внешний) | Ограниченный: только свои задачи | Видит ТЗ, загружает результат, меняет статус на "Готово" |
| Бухгалтер | Финансовые отчеты, выгрузки | Контролирует автоматические выплаты, видит историю |
| Администратор CRM | Настройки интеграции | Настраивает подключение к MadeTask, API-ключи |

2.2. Use Case диаграмма

2.3.Таблица новых статусов задач в CRM

| Статус CRM | Описание | Когда устанавливается |
| --- | --- | --- |
| draft | Черновик | Задача создана, но не отправлена в MadeTask |
| sent_to_madetask | Отправлена в MadeTask | После успешного POST /v2/tasks |
| waiting_for_designer | Ожидает дизайнера | Задача создана, дизайнер ещё не начал |
| in_progress | В работе | Дизайнер отметил "Взял в работу" |
| ready_for_approval | Готово на проверку | Дизайнер отметил "Готово" |
| rejected | Отклонена | Менеджер отклонил работу |
| accepted | Принята | Менеджер принял работу (выплата инициирована) |
| waiting_for_payment | Ожидает оплаты | Выплата создана, статус pending |
| paid | Оплачено | Выплата завершена успешно |
| payment_failed_no_requisites | Ошибка: нет реквизитов | Пришла ошибка requisites_not_found |
| payment_failed_insufficient_funds | Ошибка: мало средств | Баланс компании низок |

2.4. Бизнес-процесс после внедрения (BPMN "To Be")

Блок 3. Интеграция систем (UML-диаграммы)

3.1. Сценарий 1: Успешное выполнение и оплата

3.2. Сценарий 2: У дизайнера нет реквизитов (ошибка)

3.3. Сценарий 3: Недостаточно средств на балансе

Блок 4. Работа с API MadeTask

4.1. Аутентификация и заголовки

Все запросы требуют:

| Заголовок | Описание |
| --- | --- |
| X-Partner-ID | ID компании из кабинета MadeTask |
| X-Signature | SHA-1(тело_запроса + X-Partner-ID + API_KEY) |

Пример генерации подписи (Python):

python

import hashlib, json

x_partner_id = "12345"

api_key = "secret_key"

request_body = json.dumps({"name": "test"})

signature_string = request_body + x_partner_id + api_key

x_signature = hashlib.sha1(signature_string.encode('utf-8')).hexdigest()

4.2. Базовый URL

https://api.customer.madetask.ru/v1

https://api.customer.madetask.ru/v2  # для создания задач

4.3. Метод: создание задачи

Endpoint: POST https://api.customer.madetask.ru/v2/tasks

Пример запроса:

json

{

"name": "Дизайн лендинга кофейни",

"description": "Разработать дизайн главной страницы с 3 блоками, мобильная адаптация",

"expired_at": "2026-05-15T23:59:59",

"cost": 7500.00,

"currency": "RUB",

"contractor_id": 42,

"category_id": 345,

"service_id": 1222,

"external_id": "CRM_TASK_12345"

}

Успешный ответ (200):

json

{

"id": 33,

"status": "opened",

"cost": 7500,

"cost_full": 8250,

"is_paid": false,

"contractor": {

"id": 42,

"first_name": "Анна",

"last_name": "Дизайнерова"

}

}

4.4. Метод: принятие задачи (подтверждение выполнения)

Endpoint: POST https://api.customer.madetask.ru/v1/tasks/{task_id}/accept

Параметры URL:

Параметр Тип Описание

task_id integer ID задачи из MadeTask

Успешный ответ (200):

json

{

"id": 33,

"status": "completed"

}

4.5. Метод: проверка баланса компании

Endpoint: GET https://api.customer.madetask.ru/v1/companies/{company_id}/balance

Параметры URL:

Параметр Тип Описание

company_id integer ID компании из кабинета MadeTask

Успешный ответ (200):

json

{

"currency": "RUB",

"available_balance": 50000.00,

"vat_available_balance": 10000.00,

"balance_in_work": 15000.00,

"vat_balance_in_work": 3000.00

}

4.6. Метод: создание выплаты

Endpoint: POST https://api.customer.madetask.ru/v1/payout/bank_card/create

Пример запроса:

json

{

"contractor_id": 42,

"requisites_id": 5,

"task_id": 33,

"amount": 7500,

"currency": "RUB",

"description": "Оплата дизайна лендинга, задача CRM_TASK_12345"

}

Успешный ответ (200):

json

{

"id": 41,

"method": "bank_card",

"transaction_id": "53675a43...",

"amount": 7500,

"amount_result": 7350,

"currency": "RUB",

"status": "completed",

"requisites_id": 5,

"task_id": 33

}

4.7. Webhook-обработчик для обратной связи

Настройка в MadeTask: указать URL https://crm.webstyle.ru/api/webhook/madetask

Обработчик на стороне CRM (Python/Flask):

python

from flask import Flask, request, jsonify

import hashlib

import json

app = Flask(__name__)

MADETASK_API_KEY = "секретный_ключ"

def verify_signature(request_body, signature_header, partner_id):

signature_string = request_body + partner_id + MADETASK_API_KEY

expected = hashlib.sha1(signature_string.encode('utf-8')).hexdigest()

return expected == signature_header

@app.route('/api/webhook/madetask', methods=['POST'])

def madetask_webhook():

signature = request.headers.get('X-Signature')

partner_id = request.headers.get('X-Partner-ID')

body = request.get_data(as_text=True)

if not verify_signature(body, signature, partner_id):

return jsonify({"error": "Invalid signature"}), 403

event = request.get_json()

event_type = event.get('type')

if event_type == 'payout.completed':

payout_id = event['data']['id']

task_id = event['data']['task_id']

update_crm_task_status(task_id, 'paid')

elif event_type == 'payout.failed':

error_code = event['data']['error_code']

if error_code == 'requisites_not_found':

update_crm_task_status(task_id, 'payment_failed_no_requisites')

send_registration_link(task_id)

return jsonify({"status": "ok"}), 200

4.8. Коды ошибок для обработки в CRM

| Код ошибки | HTTP статус | Действие CRM |
| --- | --- | --- |
| requisites_not_found | 400 | Отправить дизайнеру ссылку на регистрацию |
| task_status_is_not_completed | 403 | Ждать, пока дизайнер отметит готовность |
| contractor_not_found | 404 | Создать исполнителя заново |
| payout_already_exist | 403 | Не повторять выплату, обновить статус |
| tasks.cost_too_low | 400 | Проверить минимальную сумму |
| payout_insufficient_funds | 400 | Уведомить бухгалтера о пополнении |
| contractor.is_blocked | 403 | Уведомить менеджера, нельзя платить |
| tasks.invalid_description | 400 | Увеличить описание до 10+ символов |

4.9. Ограничения API

| Ограничение | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная длина описания | 10 символов |
| Срок задачи (expired_at) | ≥ текущий день + 1 |
| Максимум кошельков одного типа | 5 |
| Поддержка валют | RUB, USD, EUR |
| Метод подписи | SHA-1 |
| Белый список IP | Да (настроить в кабинете) |
| Нельзя создать выплату дважды для задачи | Ошибка payout_already_exist |
| Нельзя редактировать задачу после создания | Ошибка task_edit_forbidden |

Блок 5. Документирование и план разработки

5.1. Функциональные требования

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-01 | CRM должна создавать задачу в MadeTask при создании задачи менеджером |
| FR-02 | CRM должна передавать в MadeTask: описание, бюджет, срок, contractor_id |
| FR-03 | CRM должна хранить madetask_task_id для синхронизации |
| FR-04 | Дизайнеры должны видеть в CRM только свои задачи |
| FR-05 | Дизайнеры НЕ должны видеть интерфейс MadeTask |
| FR-06 | При отметке "Готово" в CRM статус в MadeTask не меняется (ждет accept) |
| FR-07 | При нажатии "Принять работу" CRM вызывает /tasks/{id}/accept |
| FR-08 | После accept CRM проверяет баланс через /companies/{id}/balance |
| FR-09 | При достаточном балансе CRM создает выплату через /payout/bank_card/create |
| FR-10 | При ошибке requisites_not_found CRM отправляет дизайнеру ссылку на регистрацию |
| FR-11 | CRM должна периодически проверять статус регистрации дизайнера |
| FR-12 | Все операции логируются в CRM |

5.2. Нефункциональные требования

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-01 | Время ответа API MadeTask не должно увеличивать время создания задачи в CRM более чем на 2 секунды |
| NFR-02 | При недоступности MadeTask CRM должна сохранять задачу и повторять попытку |
| NFR-03 | Все запросы к API должны логироваться с временем и статусом ответа |
| NFR-04 | Интеграция должна поддерживать обработку ошибок с повторными попытками (retry с экспоненциальной задержкой: 1, 2, 4 секунды) |
| NFR-05 | IP-адрес сервера CRM должен быть добавлен в белый список MadeTask |

5.3. Список задач для разработки с приоритетами (MoSCoW)

| ID | Название задачи | Приоритет | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка API-клиента MadeTask | Must | 8 |
| 2 | Синхронизация справочников | Must | 4 |
| 3 | Доработка карточки исполнителя | Must | 4 |
| 4 | Автоматическое создание задачи | Must | 6 |
| 5 | Доработка статусов задачи | Should | 3 |
| 6 | Кнопка "Принять работу" | Must | 8 |
| 7 | Отправка ссылки на регистрацию | Must | 2 |
| 8 | Фоновая проверка статуса | Should | 5 |
| 9 | Webhook для обратной связи | Could | 4 |
| 10 | Логирование и мониторинг | Should | 3 |

5.4. Этапы разработки (диаграмма Ганта)

| Этап | Задачи | Длительность | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Базовое подключение | 1, 2 | 2 дня (16 ч) | — |
| Этап 2. Создание задач | 3, 4, 5 | 2 дня (13 ч) | Этап 1 |
| Этап 3. Выплаты и обработка ошибок | 6, 7, 8 | 2 дня (15 ч) | Этап 2 |
| Этап 4. Доработки и мониторинг | 9, 10 | 1 день (7 ч) | Этап 3 |

5.5. Риски и план их митигации

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| У дизайнера нет реквизитов | Высокая | Среднее | Автоматическая отправка ссылки + фоновая проверка каждые 6 часов |
| Недостаточно средств на балансе MadeTask | Средняя | Высокое | Проверка баланса перед выплатой + уведомление бухгалтера |
| Изменение API MadeTask | Низкая | Высокое | Инкапсулировать API-вызовы в отдельный модуль |
| Дизайнер не регистрируется в MadeTask | Средняя | Среднее | Ежедневное напоминание через CRM + эскалация менеджеру через 3 дня |
| Сбой сети/доступности MadeTask | Низкая | Среднее | Retry-механизм с экспоненциальной задержкой (3 попытки) |
| Ошибка в реквизитах при выплате | Низкая | Среднее | Логирование ошибки, уведомление дизайнера и менеджера |

5.6. Критерии приемки (Definition of Done)

| ID | Критерий |
| --- | --- |
| DoD-01 | При создании задачи в CRM в MadeTask создается задача с теми же параметрами |
| DoD-02 | Дизайнер видит задачу в CRM и может изменить статус на "Готово" |
| DoD-03 | При нажатии "Принять работу" средства автоматически списываются и переводятся дизайнеру |
| DoD-04 | Если у дизайнера нет реквизитов, он получает ссылку на регистрацию |
| DoD-05 | При недостатке баланса бухгалтер получает уведомление |
| DoD-06 | Все API-вызовы логируются с временем и статусом ответа |
| DoD-07 | Время ответа CRM не увеличивается более чем на 2 секунды |
| DoD-08 | Написана инструкция для менеджеров (1 страница) |
| DoD-09 | Протестированы сценарии: успех, нет реквизитов, нет баланса, ошибка API |
| DoD-10 | Код покрыт юнит-тестами (минимум 80% критических путей) |

5.7. Схема базы данных

Таблица madetask_sync

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT PRIMARY KEY | Первичный ключ |
| crm_task_id | INT | ID задачи в CRM |
| madetask_task_id | INT | ID задачи в MadeTask |
| madetask_contractor_id | INT | ID исполнителя в MadeTask |
| payout_id | INT | ID выплаты в MadeTask |
| status | VARCHAR(50) | Статус синхронизации |
| last_sync_at | DATETIME | Последняя синхронизация |
| error_code | VARCHAR(50) | Код ошибки, если есть |
| retry_count | INT | Количество повторных попыток |
| created_at | DATETIME | Время создания |
| updated_at | DATETIME | Время изменения |

Дополнительные поля в таблице contractors

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| madetask_contractor_id | INT | ID в MadeTask |
| madetask_registration_status | ENUM('not_sent','sent','registered','requisites_added') | Статус регистрации |
| madetask_registration_link | VARCHAR(255) | Ссылка для регистрации |
| madetask_registration_sent_at | DATETIME | Когда отправлена ссылка |
| madetask_last_check_at | DATETIME | Последняя проверка наличия реквизитов |

Таблица payment_log

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INT PRIMARY KEY |  |
| crm_task_id | INT |  |

Приложение. Ссылки на диаграммы

| № | Название диаграммы | Блок в ТЗ | Ссылка (PlantUML) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPMN "As Is" Текущий процесс работы с дизайнерами | Блок 1 | plantuml.com/plantuml/uml/asis UML |
| 2 | Use Case диаграмма Варианты использования системы | Блок 2 | plantuml.com/uml/use-case UML |
| 3 | BPMN "To Be" Будущий процесс с интеграцией | Блок 2 | plantuml.com/uml/to-be-bpmn BPMN |
| 4 | UML. Сценарий 1. Успешный Успешное выполнение и оплата | Блок 3 | plantuml.com/uml/sequence-success Sequence |
| 5 | UML. Сценарий 2. Нет реквизитов У дизайнера нет привязанного счета | Блок 3 | plantuml.com/uml/sequence-no-requisites Sequence |
| 6 | UML. Сценарий 3. Недостаточно средств Баланс компании ниже стоимости задачи | Блок 3 | plantuml.com/uml/sequence-insufficient-funds Sequence |

Техническое задание на интеграцию CRM «WebStyle» с сервисом MadeTask
Все диаграммы выполнены в нотациях BPMN и UML 2.5